**27.04.2022**

**Sprint hedefi belirlendi. Uygulama üzerine beyin fırtınası yapıldı.**

**Açık kaynak araştırması yapılacak.**

**Umutcan:**

* **Ana sayfa oluşturulacak.**

**İzzet:**

* **Kayıt ekranı ve giriş sayfası oluşturulacak**

**Erdem:**

* **Profil bilgileri sayfası ve ders seçme ekranı oluşturulacak.**

**05.05.2022**

**Umutcan:**

* **Ana sayfa oluşturulması bitti.**
* **Erdem’in görevi olan ders seçim ekranı oluşturulacak.**

**İzzet:**

* **Kayıt ekranı ve giriş sayfası yapılmaya devam ediyor.**
* **Profil bilgileri sayfası oluşturulacak**

**Erdem:**

* **Özel problemlerinden dolayı 10 gün aktif olamayacak, görevleri bölüşüldü.**

**08.05.2022**

**Umutcan:**

* **Ders seçim ekranı tamamlandı.**

**İzzet:**

* **Profil sayfası tamamlandı.**

**Retrospektif notları:**

* **1. Sprint için hedeflenen her şey tamamlandı.**
* **Ani çıkan sorunlarla anında baş edildi ve görevlerde aksama olmadı.**
* **2. Sprintte iç yükü artabilir, yapılacaklar belirlendi, hedefler konuldu.**