**08.05.2022**

**Sprint hedefi belirlendi. Uygulama üzerine beyin fırtınası yapıldı.**

**Firebase ve veri tabanı araştırması yapılacak.**

**Umutcan:**

* **Oyun içi ekranı oluşturulması yapılacak. İzzet’le görev dağılımı yapıldı.**

**İzzet:**

* **Oyun içi ekranı oluşturulması yapılacak. Umutcan’la görev dağılımı yapıldı.**

**Erdem:**

* **Oyun yükleme ekranı.**
* **Oyun sonu ekranı yapılacak.**

**15.05.2022**

**Umutcan:**

* **Yoğunluklarından dolayı bu hafta bir gelişme yapamadı.**

**İzzet:**

* **Navigasyon ve sayfa geçişleri tamamlandı. Firebase araştırması yapılıyor.**

**Erdem:**

* **İlk hafta özel problemlerinden dolayı devam edemedi. Bu hafta görevlerini yapacak.**

**22.05.2022**

**Umutcan:**

* **Sayaç görevini halledecek.**

**İzzet:**

* **Tüm görevlerini tamamladı.**

**Erdem:**

* **Tüm görevlerini tamamladı**

**Retrospektif notları:**

* **Görevlerin neredeyse hepsi tamamlandı ve koyulan hedeflere büyük ölçüde ulaşıldı. Görev dağılımında bir sıkıntı yaşanmadı, festival haftası olması nedeniyle bazı gecikmeler oldu.**
* **Uygulama büyük oranda tamamlandı, firebase ile veri aktarımı ve tasarım noktasında geliştirmeler yapılacak.**